План по ремонту автомобильных дорог местного значения

на территории Джумайловского сельского поселения Калининского района

на 2025 год

| № п/п | Наименование населенного пункта, улицы, переулка, тротуара | Протяженность, км | Планируемый вид работ (асфальт, ямочное асфальтирование, подсыпка ГПС, частичная подсыпка ГПС, грейдирование) | Планируемый срок выполнения работ (месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Зареченское | Общая протяженность 2,25 км | завершение строительства дороги в гравийном исполнении на гражданское кладбище | Март |
| 2 | х. Джумайловка пер.Южный; ул.Набережная; ул.Степная; пер.Новый; пер.Школьный х.Рашпыли, ул. Выгонная х.Журавлевка, ул.Центральная, ул.Полевая, пер.Короткий, пер.Речной, ул.Набережная, ул.Табачная, ул.Абрикосовая, пер.Вишневый с.Зареченское ул.Шоссейная, ул.Заречная, ул. Артельная № 1-9; 2-8 | Общая протяженность 15,9 км | подсыпка гравием и грейдирование дорог местного значения | март- сентябрь |
| 3 | х.Журавлевка, ул. Набережная | 0,6 км | строительство уличного освещения | апрель |
| 4 | х. Журавлевка, ул. Придорожная | 1 км | изготовление технической документации для строительства дороги | в течении 2025 года |
| 5 | х.Журавлевка, конец ул. Центральная | 0,200 | подсыпка гравием площадки для разворота спец.техники в конце ул.Центральная, х.Журавлевка | март |